|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.1 | FD | JN / KS | AR | 18/11/20220 | Versión original |

*ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **Sistema de Gestión y Venta de Repostería en la empresa El Túnel** | **SGVR** |

|  |
| --- |
| **Descripción del Alcance del Producto:** *Describir las características del producto, servicio, o resultado descrito en el Acta de Constitución del Proyecto y en el Documento de Requisitos.* |
| *1.* Lograr el cumplimiento de los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos del cliente. |
| *2.* Página pública para ver el listado de productos en un catálogo en línea. |
| *3.* Control de acceso al aplicativo mediante usuario/contraseña controlado por roles de usuario. |
| *4.* Permitirá recuperar la contraseña mediante correo electrónico. |
| *5.* Proceso de petición de pedidos en base a los productos seleccionados. |
| *6.* Lograr la administración de usuarios del sistema y asignación de roles. |
| 7. Lograr la gestión de pedidos realizados en línea por parte del cliente. |
| 8. Generar reportes de usuarios registrados en el sistema en formato PDF. |
| 9. Generar reportes de pedidos de productos realizados en línea en formato PDF. |
| 10. Almacenamiento de la información de los usuarios, clientes, productos, pedidos de productos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entregables del Proyecto:** *Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único y verificable, que debe producirse para completar un proceso, una fase o un proyecto.* | |
| ***Fase del Proyecto*** | ***Entregables*** |
| 1.0Gestión del Proyecto. | Proyecto Gestionado. |
| 2.0Definición y planificación del proyecto. | Entrega de documento de planificación por fechas de la ejecución del proyecto. |
| 3.0Desarrollo y ejecución del proyecto. | Entrega de documento de avance al final de cada sprint. |
| 4.0Entrega de informes. | Informes de avance solicitados por el cliente.  Informe final el cual contiene todos los documentos sobre desarrollo del sistema. |
| ***Documentos a entregar*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios de Aceptación del Producto:** *Conjunto de requisitos que deben cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto.* | |
| ***Conceptos*** | ***Criterios de Aceptación*** |
| *1. Técnicos* | El sistema debe cumplir con todos alcances estipulados en el contrato. |
| *2. De Calidad* | Se realizarán pruebas de concurrencia y testeo de aplicación con 20 clientes conectados a la vez al sistema.  El sistema estará disponible 24/7 para la publicación del catálogo de productos; los pedidos se gestionarán en horario definido por el cliente “El Túnel”. |
| *3. Administrativos* | Todos los entregables deben ser aprobados por la Oficina Técnica del cliente El Túnel. |
| *4. Comerciales* | Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato. |
| *5. Sociales* | El aplicativo debe ser responsive y de fácil manejo para los clientes y quienes lo administran. |
| *10 usuarios concurrentes* |  |

|  |
| --- |
| **Exclusiones del Proyecto:** *Identifica lo que se excluye del proyecto. Indicar explícitamente lo que se encuentra fuera del alcance del proyecto.* |
| 1.La entrega del código esta fuera de las actas de entrega. |
| 2.No está contemplado modificaciones extras fuera de los alcances estipulados en el acta de constitución. |
| 3. El sistema no realiza cobros, ni facturación en línea con SRI. |