|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | JN / KS | FD | AR | 18/11/2020 | Versión original |
| 1.1 | JN / KS | FD | AR | 19/11/2020 | Actualización documento |

*REGISTRO DE INCIDENTES*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **Sistema de Gestión y Venta de Repostería en la empresa El Túnel** | **SGVR** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Incidente** | **Involucrados y Fecha de Incidente** | **Descripción** | **Prioridad** | **Responsables** | **Fecha de Solución** | **Estado** | **Solución Final** |
| Importante | Administrador del aplicativo.  16/03/2021 | En la página principal de catálogos no presenta la información de contacto de la empresa, por lo cual resulta complicado para el cliente contactar a la empresa. | Media | AR | 18/03/2021 | Solucionado | Realizar un diseños de los logos e implementar una sección de contactos que se vinculara con redes sociales. |
| FD |
|  |
| Urgente | Administrador del aplicativo.  21/03/2021 | El cliente al no poder visualizar el motivo de rechazo de un pedido, no tiene garantía en sus solicitudes. | Alta | AR | 22/03/2021 | Solucionado | Implementar el control de estado de un pedido mediante correos electrónicos |
| FD |
| JN |
| Importante | Administrador del aplicativo.  23/03/2021 | El cliente al no poder anular un pedido le provoca acumulación de gestión manual al administrador. | Media | AR | 25/03/2021 | Solucionado | Implementar método para cambiar estado de pedido y su respectivo botón en la pantalla del cliente. |
| FD |
| JN |
| Urgente | Administrador del aplicativo.  22/04/2021 | Al no mantener un histórico del registro de usuarios no se puede mantener un control de cambios de estado de la información. | Alta | AR | 27/04/2021 | Aprobado | Se realiza el análisis de implementación de la nueva tabla y su posible forma de elaboración para generar una bitácora y pistas de auditoría. |
| FD |
| JN |
| KS |
| Urgente | Administrador del aplicativo.  10/05/2021 | No se puede realizar actualización de información personal por parte del cliente, generando información desactualizada. | Alta | AR | 15/05/2021 | Aprobado | Se realiza análisis de las posibles formas de implementación para la administración de usuarios. |
| FD |
| JN |
| KS |